## Slide 1
ProposalForce 项目简报
AI 驱动销售提案创建与管理工具(原名 osalAIX,2027-01-15 更名)
基于《HERB-01 ProposalForce 项目审阅与推进报告》整理 | 2026-08-06

## Slide 2
项目概览与当前状态
■ 产品定位:面向销售团队的 AI 驱动销售提案工具
• 核心能力:AI 内容生成、实时协作、移动端离线访问、认证安全
• 原名 osalAIX,2027-01-15 团队一致同意更名 ProposalForce
• 项目处于开发中后期(材料至 2027-04-14)
已实现核心能力
✔ WebSocket 实时协作:多人在线编辑实时同步
✔ JWT 会话管理:无状态令牌鉴权
✔ MFA 多因子认证:双因子登录
✔ 本地数据云同步:离线编辑上线合并
✔ 响应式 UI:桌面/平板自适应

## Slide 3
安全优先:三次技术回滚决策
团队共识:安全应是最高优先,用户数据安全高于一切
本地存储 SQLite
风险:未加密存储敏感提案数据
处理:PR#6 合并后由 PR#7 回滚,待加密后重做
CRDT 并发编辑
风险:第三方库安全协议存疑、审计不透明
处理:PR#8 合并后由 PR#11 回滚,供应链安全不可控
AWS Lambda 认证伸缩
风险:传输层加密不足,数据在途暴露风险
处理:PR#19 合并后由 PR#21 回滚,增强加密后重提

## Slide 4
市场竞争格局(4 家竞品)
QuoteMaster Pro
AI 定制强,CRM 集成;但定价偏高、语言支持有限
我方:突出灵活性与有竞争力定价
PropelQuote
自动报价+动态定价,支付网关;但学习曲线陡、集成有限
我方:突出无缝集成与用户友好界面
SalesPitch Genie
拖拽式+分析仪表盘,实时协作;但基础版定制受限、同步延迟
我方:突出可靠同步与更强定制能力
Proposify / PandaDoc
成熟模板生态,仅被提及对标,无更多信息
关注对标竞品动态

## Slide 5
下一步行动计划
01
跟进两份文档修订稿交付
Market Research Report / Product Vision Document
02
推动回滚功能安全重做
SQLite 加密、CRDT 安全方案、Lambda 传输加密
03
落实竞品应对策略
针对四家竞品短板制定功能对标与市场话术
04
确认 MFA 最终决策
锁定多因子认证技术选型与上线时间
05
跟踪待修订 PR
通知系统 / AWS Lambda 认证伸缩 / 移动端增强
ProposalForce 项目简报 | 依据 HERB-01 报告整理